Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wycinki drzew:

Zadanie nr 1

Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Świecie nad Osą

- Przedmiotem zamówienia jest wycinka 364 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem

- Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed  jej planowaniem.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Zadanie nr 2

Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Rogóźno

- Przedmiotem zamówienia jest wycinka 187 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem

- Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed  jej planowaniem.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Zadanie nr 3

Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Łasin

- Przedmiotem zamówienia jest wycinka 144 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem

- Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed  jej planowaniem.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Zadanie nr 4

Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Gruta

- Przedmiotem zamówienia jest wycinka 140 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem

- Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed  jej planowaniem.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.